Հավելված 2

Ֆիոլետովո համայնքի ավագանու

2025թ-ի փետրվարի 26 –ի թիվ 08-Ա որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՖԻՈԼԵՏՈՎՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2024Թ-Ի ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԻ /ՏԱՊ/ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

***ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ***

գ. Ֆիոլետովո

2025թ

***2024թ տարեկան աշխատանքային պլանով /այսուհետ ՏԱՊ/նախատեսված ծրագրերի լուծման ուղղությամբ 2024թ-ին իրականացվել են ներքոնշյալ աշխատանքները:***

* ***Կոյուղագծի 2-րդ փուլի աշխատանքներ.***

Համայնքում 2024 թվականին նախատեսվել է կոյուղագծի կառուցում՝ երկրորդ փուլով, որի արժեքը կազմել է 32.050.000 դրամ;

Համայնքի կողմից ներդրման չափը կազմել է 5.050.682 ՀՀ դրամ, որը ամբողջությամբ վճարվել է:

Աշխատանքները դեռևս ավարտված չեն, կապալառուի հետ կնքվել է համաձայնագիր և աշխատանքները կվերսկսվեն ապրիլ ամսից:

* ***Աղբատար մեքենայի ձեռքբերում***

Համայնքը ՝ «Մարգահովիտի երիտասարդական կենտրոն» հկ-ի հետ համագործակցությամբ և Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպանատան ֆինանսական աջակցությամբ ձեռք է բերել աղբատար մեքենա 39.000.000 ՀՀ դրամ արժողությամբ և 30 աղբարկղ 3․000․000 ՀՀ դրամ արժողությամբ: