Հավելված 1.

ՀՀ Լոռու մարզի Ֆիոլետովո hամայնքի ղեկավարի

2025թ. փետրվարի 03-ի թիվ 003-Ա որոշման

**ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻՊԼԱՆ**

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՖԻՈԼԵՏՈՎՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՀՆԱՐԱՎՈՐ

ՋՐՀԵՂԵՂՆԵՐԻ, ՀԵՂԵՂՈՒՄՆԵՐԻ, ՍԵԼԱՎՆԵՐԻ ԵՎ ՍՈՂԱՆՔՆԵՐԻ

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ, ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՈՒՎԵՐԱՑՄԱՆ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Հ/Հ*** | ***Միջոցառումների անվանումները*** | ***Կատարող*** | ***Կատարման ժամկետը*** |

| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Կանխարգելիչ միջոցառումներ** |
| 1. | Ուսումնասիրել և գնահատել գետերի հուների, հակահեղեղային կառույցների և սելավատարների վիճակը և արդյունք­ները ներկայացնել Լոռու մարզային փրկարարական վար­չություն | համայնքի ղեկավար | Մինչև 15.04.2025թ. |
| 2. | Նախապատրաստել համապատասխան տեխնիկա և շինա­րարական նյութեր՝ գետերի հուների, հակահեղեղային կառույցների և սելավատարների անհրաժեշտ հատվածները մաքրելու, վտանգավոր տեղամասերում ափապաշտպան կառույցները ամրացնելու համար |
| 3. | Մաքրել համայնքի տարածքով հոսող գետերի հուները, հակահեղեղային կառույցները և սելավատարները։ Վտանգավոր տեղամասերում ամրացնել ափապաշտպան կառույցները | Մինչև 15.03.2025թ. |
| 4. | Բնակչության հետ կատարել բացատրական աշխատանքներ՝ ջրածածկման, հեղեղավտանգ, սելավավտանգ և սողանքավտանգ գոտիներում դաշտային աշխատանքները կարգավորելու համար | Մշտական |
| 5. | Պատրաստ վիճակի բերել համայնքային կազմավորումները և արագ արձագանքման փրկարար խմբերը, դրանք հագեցնել համապատասխան անձնակազմով, տեխնիկայովև սարքավորումներով | համայնքի ղեկավար | Մինչև 15.05.2025թ. |
| **2. Հիմնական միջոցառումներ** |
| 10. | Իրազեկել վտանգավոր տարածքներում գտնվող բնակչությանը՝ իրենց սպառնացող վտանգների, նկուղային հարկերից իրենց ունեցվածքի տեղափոխման անհրա­ժեշտության, ինչպես նաև նման դեպքերում բնակչության վարվելակերպի կանոնների մասին | համայնքի ղեկավար | Մշտապես |
| 11. | Հնարավոր վտանգավոր վայրերում կազմակերպել հսկողու­թյուն՝ արագ արձագանքելու և համապատասխան միջոցներ ձեռք առնելու համար | համայնքի ղեկավար | Անհրաժեշ­տության դեպքում |
| 12. | Անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպել և իրականացնել վտանգավոր տարածքներից անվտանգ տարածք՝ մարդկանց, կենդանիների և նյութական արժեքների ժամանակավոր տեղափոխումը և տեղաբաշխումը | համայնքի ղեկավար | Անհրաժեշ­տության դեպքում |
| 13. | Տուժած շրջաններում կազմակերպել և իրականացնել փրկարարական և այլ անհետաձգելի վթարավերականգնողական աշխատանքներ | համայնքի ղեկավար | Ըստ անհրաժեշ­տության |
| 14. | Ներգրավել աշխատունակ քաղաքացիներին (իրենց համաձայնությամբ), ջրհեղեղների, հեղեղումների, սելավների և սողանքների պատճառած հետևանքների վերացման գործընթացին՝ ըստ մասնագիտական և անձնական հնարավորությունների | համայնքի ղեկավար | Անհրաժեշ­տության դեպքում |

ՖԻՈԼԵՏՈՎՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Ա.ՉԻՉՅՈՎ